# Log de Impedimentos 
(Sprint 1)

# Control de Incidencias y Bloqueos

Este documento registra formalmente cualquier obstáculo técnico o de gestión que haya detenido o ralentizado el flujo de trabajo del equipo durante la ejecución del Sprint 1, garantizando trazabilidad y resolución sistemática.

# Matriz de Impedimentos

| Código: IMP1-01 |  |
| --- | --- |
| Fecha de Detección | Semana 6 (Dia 8 de ejecución) |
| Tipo de Impedimento | Tecnico (Arquitectura / Enrutamiento) |
| Severidad | Media |
| Impacto en el Sprint | Demora parcial de 4 horas en la integración del módulo y bloqueo temporal del entorno de pruebas (staging-app.kyovantage.cl). |
| Descripción detallada | Durante la unificación de la billetera y cuenta hubieron unos cuantos problemas que surgieron dentro de la marcha, a la hora de unificarlas se podía cargar todos los datos mediante la ruta fija, pero el boton no funcionaba, así que a la hora de hacer el cambio también hizo que la página creará bucles infinitos que hizo que se caiga a la hora de cargarlo dentro del botón, y a su vez se arregló esos temas y se creó la unificación, así que se pudo generar una navegación sencilla y fácil para el uso, esto realizo dentro de staging-app.kyovantage.cl. |
| Responsable de Gestión | Nicolás Vargas y Bruno Seguel (Unificación de la billetera y la cuenta) |
| Acción de Mitigación / Resolución | - Se refactorizó la vista para unificar los componentes de detalle de cuentas bancarias y tarjetas de crédito - Para el bucle infinito el “router” hubo un cambio y a la hora de cargarla se generaba infinitamente la petición así que se agregó un comprobación con los datos del usuario para así que la página cargue - Solución de botón que se estaba utilizando otra etiqueta así que esto bloqueaba los eventos, así que conectó con la ruta correcta para que así pudiese cargar |
| Fecha de Cierre | Semana 6 (Día 9 de ejecucion) |
| Estado | Cerrado / Resuelto |