## Desarrollo de Autoevaluación (FASE 1)

### Indicador de Evaluación 1: Descripción y Relevancia Laboral (IE 1 - 5%)

- Descripción del Proyecto: Kyo Vantage es una PWA que consolida la información económica del usuario en tiempo real. Su función principal es determinar con exactitud el dinero disponible real (descontando compromisos recurrentes, presupuestos fijados y cuotas de crédito diferidas) y emitir recomendaciones preventivas mediante diagnósticos de solvencia y detección de desviaciones estadísticas en el consumo mensual.

- Relevancia para el Campo Laboral: El sector de tecnologías de la información y la industria financiera demandan profesionales con sólidas competencias en la gestión estratégica de proyectos informáticos, modelamiento relacional de bases de datos y elaboración de arquitecturas y documentación funcional rigurosa. Este proyecto permite abordar problemáticas clave de la industria: estructuración de requerimientos mediante historias de usuario y casos de uso, diseño y optimización de modelos de datos escalables para el análisis del negocio, y la aplicación de metodologías ágiles (Scrum) para asegurar entregas continuas, mitigación de riesgos y trabajo colaborativo eficaz y así poder ver cual es la relevancia que tengo dentro de un campo laboral y las competencias que de verdad puedo aplicar de una manera correcta.

### Indicador de Evaluación 2: Relación con el Perfil de Egreso (IE 2 - 5%)

El proyecto integra y aplica directamente las competencias del perfil de egreso de la carrera:

- C1 - Gestión de Proyectos Informáticos: Planificación, estimación y control del ciclo de vida del proyecto bajo el marco de trabajo ágil Scrum, gestionando el Product Backlog, la priorización de sprints y el seguimiento de tiempos/entregables mediante herramientas de gestión y tableros colaborativos (GitHub Projects).

- C2 - Modelado y Consulta de Bases de Datos: Diseño conceptual y lógico del esquema de datos relacional (PostgreSQL/Supabase), asegurando normalización, escalabilidad, integridad referencial y elaboración de rutinas/consultas SQL estructuradas para soportar las reglas de negocio y el análisis financiero.

- C3 - Construcción del Modelo Arquitectónico y Funcional: Estructuración de la solución sistémica mediante el levantamiento y formalización de requerimientos, diagramas de casos de uso, historias de usuario y documentación técnica de soporte para los módulos de la aplicación.

- C4 - Pruebas y Certificación de Calidad: Diseño y ejecución de pruebas de validación funcional de procesos de negocio, consistencia en la manipulación de datos y verificación de cumplimiento de requerimientos según las buenas prácticas de la industria.

### Indicador de Evaluación 3: Relación con Intereses Profesionales (IE 3 - 5%)

El proyecto se alinea estrechamente con mis intereses de desarrollo profesional en el área de Gestión de Proyectos Informáticos, aplicación de Metodologías Ágiles (Scrum), Modelamiento/Consulta de Bases de Datos y Documentación Técnica de Soluciones. Me permite profundizar en la dirección y facilitación del trabajo en equipo, simplificar la resolución de impedimentos en los flujos de entrega, diseñar modelos de datos escalables para la toma de decisiones basada en información, y formalizar especificaciones arquitectónicas claras que aseguren el éxito de un producto digital en el mercado laboral.

### Indicador de Evaluación 4: Argumentación de Factibilidad (IE 4 - 5%)

- Tiempo: El proyecto se acota estratégicamente a 4 módulos core (Home, Billetera, Planificación y Agenda Financiera) enfocándose en la refactorización del MVP existente y una correcta gestión de alcances, lo que garantiza su completitud dentro de las 15 semanas lectivas gracias a una planificación iterativa por sprints.

- Recursos y Materiales: Se hace uso de herramientas de gestión ágil (GitHub Projects), entornos de modelamiento/documentación, y servicios de infraestructura cloud en capas gratuitas (Supabase para base de datos y Vercel para despliegue y validación continua), sin incurrir en costos económicos.

- Factores Externos y Mitigación de Dificultades: Ante riesgos de desvíos en el cronograma, discrepancias en la lógica de cálculo o dificultades técnicas en el equipo, se mitigan mediante el seguimiento continuo en reuniones de sincronización (Scrum), ajuste y repriorización del backlog, validación temprana de consultas SQL y documentación clara de las historias de usuario y criterios de aceptación.

### Indicador de Evaluación 5: Objetivos del Proyecto (IE 5 - 10%)

- Objetivo General:
Gestionar el diseño, arquitectura y reestructuración funcional de una aplicación web progresiva (PWA) de gestión financiera centralizada mediante metodologías ágiles, estructurando un modelo de datos escalable que permita calcular la liquidez real disponible y evaluar la salud económica del usuario mediante análisis de consumo.

- Objetivos Específicos:

  - Planificar y controlar el ciclo de vida del proyecto mediante la metodología ágil Scrum, gestionando el backlog, estimaciones y cronogramas de trabajo para asegurar el cumplimiento de los sprints.

  - Diseñar e implementar el modelo de datos relacional y consultas SQL estructuradas en Supabase (PostgreSQL), garantizando la integridad, seguridad (políticas RLS) y disponibilidad de los datos financieros.

  - Elaborar la documentación de arquitectura y especificación funcional de la solución (historias de usuario, diagramas de casos de uso y modelos de proceso) para dar soporte al MVP y a sus módulos core.

  - Diseñar y ejecutar planes de pruebas de validación funcional y certificación sobre los flujos de cálculo, reglas de solvencia y consistencia de datos en el entorno de staging.

### Indicador de Evaluación 6: Propuesta Metodológica (IE 6 - 10%)

Se implementa la metodología ágil Scrum, organizada en 5 sprints de dos a tres semanas:

- Planificación, Backlog y Gestión Ágil: Levantamiento y priorización continua de requerimientos funcionales en formato de Historias de Usuario con criterios de aceptación claros, gestionando el Product Backlog y tableros Sprint mediante GitHub Projects.

- Modelamiento y Control Documental: Formalización continua de la arquitectura de la información, diagramas relacionales (ERD), diccionarios de datos y especificaciones de casos de uso para respaldar las actividades del equipo.

- Control de Avance y Validación: Monitoreo semanal del cumplimiento del plan de trabajo, gestión de riesgos, retrospectivas breves y ejecución de pruebas de calidad sobre las entregas desplegadas en el entorno de staging.

### Indicador de Evaluación 7: Plan de Trabajo y Recursos (IE 7 - 10%)

| Actividad / Sprint | Duración | Recursos Principales | Facilitadores | Obstaculizadores y Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1: Modelado DB y Setup | Semanas 1 – 3 | Supabase, PostgreSQL, GitHub | Arquitectura cloud y repositorio configurados | Riesgo: Complejidad en cálculo de cuotas diferidas. Mitigación: Simplificación del esquema relacional en Supabase. |
| Sprint 2: Billetera y Cuentas | Semanas 4 – 6 | React, Vite, TailwindCSS | Componentes base del MVP listos para refactorizar | Riesgo: Desincronización de saldos entre cuentas. Mitigación: Mutaciones atómicas en React Query. |
| Sprint 3: Planificación y Agenda | Semanas 7 – 9 | TanStack Query, Supabase SDK | Capa de caché configurada | Riesgo: Proyección errónea de fechas de corte. Mitigación: Pruebas unitarias de cálculo de fechas. |
| Sprint 4: Home y Motores Analíticos | Semanas 10 – 12 | Recharts / Chart.js, Vite | Datos estructurados de transacciones previas | Riesgo: Falsos positivos en alertas de anomalía. Mitigación: Ajuste de umbrales con medias móviles. |
| Sprint 5: Pruebas, QA y Cierre | Semanas 13 – 15 | Vitest, Lighthouse, Vercel | Entorno de Staging operativo | Riesgo: Tiempos de carga lentos en móviles. Mitigación: Lazy loading y compresión de assets PWA. |

### Indicador de Evaluación 8: Propuesta de Evidencias de Logro (IE 8 - 10%)

- Tablero de Gestión y Repositorio del Proyecto: Backlog documentado, seguimiento de sprints, asignación de tareas e historial de entregables en GitHub Projects y GitHub.

- Modelo de Base de Datos y Diccionario de Datos: Diagrama Relación (DER) formalizado, scripts SQL estructurados (consultas, índices y políticas RLS) y documentación de la estructura relacional en Supabase.

- Documentación de Arquitectura y Requerimientos: Especificaciones de requerimientos funcionales, historias de usuario detalladas y diagramas de casos de uso que sustentan la reestructuración del MVP.

- Reporte de Calidad y Validación Funcional: Bitácora de casos de prueba ejecutados, informes de validación de procesos de negocio y reporte de auditoría de rendimiento en el entorno de staging.

### Indicador de Evaluación 11: Indicadores de Calidad Disciplinarios (IE 11 - 20%)

(Selección y justificación según la tabla de competencias del perfil de egreso):

- 2.1 y 2.2 (Gestión de Proyectos Informáticos): Se planifica y controla el proyecto aplicando Scrum, estructurando el plan de trabajo, monitoreando tiempos, administrando el backlog y gestionando riesgos organizacionales.

- 3.1 y 3.2 (Construcción de Modelos de Datos): Se diseña e implementa el modelo de datos relacional y las consultas SQL necesarias para garantizar un soporte escalable, íntegro y eficiente para los procesos del negocio.

- Construcción del Modelo Arquitectónico y Sistémico: Se modelan los procesos de negocio mediante historias de usuario, diagramas conceptuales y documentación técnica de la solución informática.

- 1.1, 1.2 y 1.3 (Pruebas de Certificación y Validación): Se diseñan y ejecutan pruebas de validación funcional sobre los módulos del sistema y se definen mejoras basadas en los resultados para asegurar la calidad final del producto.