## Desarrollo de Autoevaluación (FASE 1)

### Indicador de Evaluación 1: Descripción y Relevancia Laboral (IE 1 - 5%)

- Descripción del Proyecto: Kyo Vantage es una aplicación web progresiva de gestión financiera personal. Centraliza ingresos, gastos, cuentas, presupuestos, metas de ahorro, agenda financiera y tarjetas de crédito para ayudar al usuario a conocer su disponibilidad y tomar decisiones con mejor información. El proyecto contempla una arquitectura con Next.js y TypeScript, Supabase/PostgreSQL y separación entre una landing pública y una aplicación privada.

- Relevancia para el Campo Laboral: El proyecto es relevante porque integra desarrollo de software, bases de datos, arquitectura, seguridad, calidad y gestión de información. Además, permite proyectar una evolución hacia analítica financiera, detección de patrones y recomendaciones basadas en datos. Esto se relaciona con mi perfil de Ciencia de Datos, Machine Learning e inteligencia artificial, sin afirmar que esas funciones avanzadas ya estén implementadas o validadas.

### Indicador de Evaluación 2: Relación con el Perfil de Egreso (IE 2 - 5%)

El proyecto integra y aplica directamente las competencias del perfil de egreso de la carrera:

- C1 - Gestión de Proyectos Informáticos: Planifico y priorizo el alcance, organizo entregables y mantengo el trabajo en la branch staging, considerando la promoción posterior a producción solo después de validar los cambios.

- C2 - Modelado y Consulta de Bases de Datos: Trabajo con el esquema relacional de Supabase/PostgreSQL, migraciones, datos de staging y consultas que sostienen la información financiera. Esta base es necesaria para asegurar calidad, trazabilidad y futuros análisis de datos.

- C3 - Construcción del Modelo Arquitectónico y Funcional: Documento la separación entre landing pública y aplicación privada, los módulos principales, los flujos de autenticación y la organización de los entornos local, staging y producción.

- C4 - Pruebas y Certificación de Calidad: Verifico tipos, reglas de navegación, autenticación, roles, rutas protegidas y criterios de aislamiento. La calidad y la reproducibilidad también son aprendizajes centrales de mis proyectos de Machine Learning.

### Indicador de Evaluación 3: Relación con Intereses Profesionales (IE 3 - 5%)

El proyecto se alinea con mis intereses de Ciencia de Datos, Machine Learning aplicado, inteligencia artificial, calidad de datos y desarrollo de software. Kyo Vantage me permite trabajar con datos financieros estructurados y proyectar indicadores o análisis de patrones, mientras fortalezco arquitectura, seguridad, pruebas y gestión. Mis certificaciones en Data Storytelling, Artificial Intelligence, AWS Cloud Foundations e inglés C1 complementan esta orientación.

### Indicador de Evaluación 4: Argumentación de Factibilidad (IE 4 - 5%)

- Tiempo: El alcance se ajusta al periodo oficial de 11 semanas indicado para Capstone. La primera prioridad es consolidar y validar los módulos existentes; las funciones avanzadas, como Kyo Score o Kyo Advisor, quedan como proyección si no son necesarias para cumplir los objetivos principales.

- Recursos y Materiales: Se utilizan el repositorio Git, la branch staging, Next.js, TypeScript, Supabase/PostgreSQL, herramientas de documentación y un entorno local de validación. El despliegue remoto en Vercel, la configuración DNS y las pruebas definitivas con Supabase Auth deben considerarse actividades pendientes de validación, no resultados ya confirmados.

- Factores Externos y Mitigación de Dificultades: Los principales riesgos son ampliar demasiado el alcance, introducir errores en cálculos financieros, afectar el aislamiento entre usuarios o confundir desarrollo local con staging remoto. Se mitigarán priorizando historias de usuario, revisando migraciones y políticas RLS, probando rutas por rol, documentando las limitaciones y validando cada entrega antes de promoverla.

### Indicador de Evaluación 5: Objetivos del Proyecto (IE 5 - 10%)

- Objetivo General:
Diseñar, desarrollar y validar una aplicación web progresiva de gestión financiera personal que centralice información de cuentas, transacciones, presupuestos, metas, agenda y tarjetas, dejando una base de datos confiable y una arquitectura preparada para futuros análisis e indicadores basados en datos.

- Objetivos Específicos:

  - Planificar y controlar el trabajo del proyecto mediante un backlog priorizado, entregables verificables y una secuencia de validación compatible con las 11 semanas del Capstone.

  - Mantener y validar un modelo de datos relacional en Supabase/PostgreSQL, considerando integridad, calidad, migraciones, datos de staging y políticas RLS para proteger la información y habilitar futuros análisis reproducibles.

  - Documentar la arquitectura funcional y técnica de Kyo Vantage, incluyendo módulos, entornos, hosts, autenticación, roles y una proyección clara para integrar analítica o modelos sin presentarlos como funcionalidades terminadas.

  - Diseñar y ejecutar pruebas de validación sobre navegación, autenticación, roles, cálculos, calidad e aislamiento de datos, dejando separadas las comprobaciones locales de las validaciones remotas pendientes.

### Indicador de Evaluación 6: Propuesta Metodológica (IE 6 - 10%)

Se propone trabajar con Scrum y ciclos cortos de planificación, implementación, revisión y retrospectiva. Cada ciclo debe cerrar con una evidencia concreta, criterios de aceptación revisados y datos suficientes para evaluar la calidad de la solución.

- Planificación y backlog: priorización de historias de usuario, definición de criterios de aceptación, asignación de tareas y control del alcance para proteger el objetivo de 11 semanas.

- Modelamiento y control documental: actualización de arquitectura, modelo de datos, migraciones, reglas de seguridad, documentación de entornos y decisiones técnicas que permitan mantener la solución y analizar sus datos posteriormente.

- Control de avance y validación: revisión semanal del estado, gestión de riesgos, pruebas funcionales y registro de limitaciones. La promoción a staging remoto o producción solo se considera después de las validaciones correspondientes.

### Indicador de Evaluación 7: Plan de Trabajo y Recursos (IE 7 - 10%)
El plan se organiza en cinco ciclos dentro de las 11 semanas, ajustando el alcance según riesgos y evidencias obtenidas.

| Actividad / Sprint | Duración | Recursos Principales | Facilitadores | Obstaculizadores y Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciclo 1: Alcance, arquitectura y datos | Semanas 1–2 | Repositorio, Next.js, Supabase/PostgreSQL, documentación | MVP y estructura inicial disponibles | Riesgo: alcance excesivo. Mitigación: priorizar módulos y dejar funciones avanzadas como proyección. |
| Ciclo 2: Billetera y movimientos | Semanas 3–4 | TypeScript, React, Supabase, componentes existentes | Módulos financieros base identificados | Riesgo: inconsistencias de saldo. Mitigación: validar reglas, tipos y persistencia antes de ampliar funciones. |
| Ciclo 3: Presupuestos, metas y agenda | Semanas 5–6 | Servicios y componentes del repositorio, modelo relacional | Estructuras de datos y flujos existentes | Riesgo: cálculos o fechas incorrectas. Mitigación: casos de prueba representativos y revisión de criterios de aceptación. |
| Ciclo 4: Auth, roles y aislamiento | Semanas 7–8 | Supabase Auth, RLS, proxy.ts, hosts locales | Separación local entre landing y aplicación | Riesgo: mezclar usuarios o entornos. Mitigación: pruebas por rol, revisión RLS y cookies host-only. |
| Ciclo 5: Pruebas, documentación y cierre | Semanas 9–11 | TypeScript, Git, documentación, staging | Cambios trazables y validaciones locales documentadas | Riesgo: confundir pruebas locales con despliegue remoto. Mitigación: registrar pendientes de Vercel, DNS, certificados y callbacks Auth. |

### Indicador de Evaluación 8: Propuesta de Evidencias de Logro (IE 8 - 10%)

- Tablero de Gestión y Repositorio del Proyecto: backlog, tareas, commits, historial de cambios y documentación asociada a la branch staging. Esta evidencia permite relacionar planificación con entregables reales.

- Modelo de Base de Datos y Diccionario de Datos: esquema, migraciones, seed de staging, consultas y políticas RLS revisadas. Esta evidencia permite demostrar cómo se organiza y protege la información.

- Documentación de Arquitectura y Requerimientos: descripción de módulos, flujos de autenticación, separación de hosts, roles, criterios de aceptación y oportunidades futuras de analítica. Esta evidencia muestra la relación entre requerimientos, diseño y proyección profesional.

- Reporte de Calidad y Validación Funcional: resultados de TypeScript, revisión de diferencias, pruebas de rutas, autenticación, roles y aislamiento. Se indicará expresamente qué aspectos locales o remotos aún no han sido comprobados.

### Indicador de Evaluación 11: Indicadores de Calidad Disciplinarios (IE 11 - 20%)

(Selección y justificación según la tabla de competencias del perfil de egreso):

- 2.1 y 2.2 (Gestión de Proyectos Informáticos): Se planifica y controla el proyecto mediante alcance priorizado, branch staging, entregables y gestión de riesgos, dejando trazabilidad en el repositorio y la documentación.

- 3.1 y 3.2 (Construcción de Modelos de Datos): Se diseña y mantiene el modelo relacional de Supabase/PostgreSQL, junto con migraciones, datos de staging y políticas RLS que apoyan la calidad, integridad y futuros análisis.

- Construcción del Modelo Arquitectónico y Sistémico: Se documentan módulos, hosts, entornos, autenticación, roles y flujos de la solución para que la implementación responda a los requerimientos y pueda evolucionar hacia funciones analíticas.

- 1.1, 1.2 y 1.3 (Pruebas de Certificación y Validación): Se diseñan y ejecutan pruebas sobre los flujos principales y se registran mejoras o limitaciones según sus resultados, aplicando una lógica de calidad y reproducibilidad coherente con mis proyectos de datos e inteligencia artificial.