# Log de Impedimentos 
(Sprint 2)

# Control de Incidencias y Bloqueos

Este documento registra formalmente cualquier obstáculo técnico o de gestión que haya detenido o ralentizado el flujo de trabajo del equipo durante la ejecución del Sprint 1, garantizando trazabilidad y resolución sistemática.

# Matriz de Impedimentos

| Código: IMP2-01 |  |
| --- | --- |
| Fecha de Detección | Semana 9 (Día de ejecución actual) |
| Tipo de Impedimento | Técnico (Enrutamiento / Renderizado de componentes) |
| Severidad | Media |
| Impacto en el Sprint | Demora temporal en la validación visual de la interfaz de agenda y bloqueo temporal de la ruta en el entorno de pruebas (staging-app.kyovantage.cl). |
| Descripción detallada | Durante el desarrollo del entregable [SP2-02] (Interfaz interactiva de Agenda y Calendario en /agenda) tras haber implementado previamente [SP2-01] (Adaptación de plantillas recurrentes a cuentas normalizadas), se simplificó el uso general de la agenda. Sin embargo, al realizar un cambio en el manejo de rutas para la vista interactiva, se produjo un fallo en el enrutamiento: aunque el navegador redirige correctamente a la ruta /agenda, las páginas cargaban completamente vacías y sin datos provenientes del servidor o del estado. |
| Responsable de Gestión | Nicolás Vargas y Bruno Seguel (Desarrollo del módulo de Agenda y Calendario) |
| Acción de Mitigación / Resolución | 1. Se revisó y ajustó el flujo del router y los componentes de la vista /agenda para evitar pantallas vacías tras la redirección. 2. Se actualizó la estructura de la base de datos ejecutando migraciones en PostgreSQL para añadir las columnas de estado (status) y control de fecha (last_generated_month) en las plantillas recurrentes, refrescando la caché del esquema con PostgREST. 3. Se validó la correcta sincronización de datos y la estabilidad de la ruta en el entorno de pruebas (staging-app.kyovantage.cl). |
| Fecha de Cierre | Semana 9 (Día de ejecución actual) |
| Estado | Cerrado / Resuelto |