# Registro de Interday Sync Meetings 
(Sprint 0)

# Información General del Sprint

| Proyecto | Kyo Vantage — Plataforma de Gestión Financiera Inteligente. |
| --- | --- |
| Número de Iteración / Sprint | Sprint 0 — Cimientos Técnicos y Reestructuración de Base de Datos |
| Fecha | Semanas S3 y S4 |
| Participantes | - Nicolás Vargas (Product Owner / Fullstack Developer) - Bruno Seguel (Scrum Master / QA & Base de Datos) - Ángel Gómez (Dev Team / Integración & IA) |
| Hora y Canal habitual | 18:00 hrs — Reunión virtual vía Discord / Canal de voz sincronizado (Duración máx: 15 min). |

# Tabla de Registro de Ceremonias Diarias

| Día / Fecha | Miembro | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Existe algún bloqueo / impedimento? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Día 1 (Inicio) | Nicolás V. | Definición de Sprint Goal y HU-04. | Configuración de DNS en NIC Chile y auditoría preliminar de BD con Bruno. | Ninguno. |
|  | Bruno S. | Revisión de plantilla Sprint Backlog. | Auditoría del esquema legado en Supabase y definición de entidades con Nicolás. | Ninguno. |
|  | Ángel G. | Revisión de requerimientos no funcionales. | Definición del plan de pruebas de conectividad y endpoints HTTPS. | Ninguno. |
| Día 3 | Nicolás V. | Apuntado de servidores DNS hacia Vercel. | Crear proyectos separados en Vercel (Staging/Prod) y apoyar el borrador DDL. | Demora de propagación de registros DNS en NIC Chile. |
|  | Bruno S. | Mapeo de campos redundantes en el esquema actual. | Redacción de sentencias DDL para tablas relacionales junto a Nicolás. | Ninguno. |
|  | Ángel G. | Preparación de endpoints de prueba HTTPS. | Verificación de propagación DNS preliminar. | Ninguno. |
| Día 5 | Nicolás V. | Variables de entorno en Vercel y revisión del modelo relacional. | Enlace Git con Vercel Staging/Prod y pruebas del script DDL con Bruno. | Ninguno. |
|  | Bruno S. | Definición de claves foráneas e integridad referencial en Supabase. | Ajustes de compatibilidad de tipos (UUID) en el DDL con Nicolás. | Inconsistencia en tipos de clave primaria (se evalúa UUID). |
|  | Ángel G. | Verificación de certificados SSL en subdominios. | Pruebas de latencia hacia los endpoints base. | Ninguno. |
| Día 7 | Nicolás V. | Despliegue en Staging y ejecución del script DDL en Sandbox. | Monitoreo de logs y corrección conjunta de incompatibilidades de BD con Bruno. | Ninguno. |
|  | Bruno S. | Ejecución del script SQL en Supabase junto a Nicolás. | Corrección del script DDL y resolución del fallo de la app junto a Nicolás. | Bloqueo identificado: Error de compatibilidad al migrar (Fallo de app). |
|  | Ángel G. | Validación de endpoints GET de prueba. | Pruebas de inserción y lectura desde cliente web. | Lectura bloqueada por error en tabla de usuarios. |
| Día 9 | Nicolás V. | Validación de aislamiento Staging y estabilización del esquema de BD. | Preparación de evidencias de Vercel y cierre técnico del DDL schema_v1.sql. | Resuelto (registrado en Log de Impedimentos). |
|  | Bruno S. | Resolución de errores de migración y seed data de prueba con Nicolás. | Documentación técnica de BD y revisión de calidad QA. | Resuelto. |
|  | Ángel G. | Ejecución de pruebas de humo sobre Supabase | Verificación integral de conectividad HTTPS / TLS. | Ninguno. |
| Día 10 (Cierre) | Nicolás V. | Cierre de tarjetas en GitHub Projects a Done. | Presentación del incremento y aceptación en Sprint Review. | Ninguno (Sprint completado). |
|  | Bruno S. | Consolidación de métricas de horas en Sprint Backlog. | Moderación de reunión Retrospectiva. | Ninguno. |
|  | Ángel G. | Documentación de pruebas de aceptación técnica. | Recopilación final de capturas técnicas Hito 1. | Ninguno. |