# Log de Impedimentos 
(Sprint 0)

# Control de Incidencias y Bloqueos

Este documento registra formalmente cualquier obstáculo técnico o de gestión que haya detenido o ralentizado el flujo de trabajo del equipo durante la ejecución del Sprint 0, garantizando trazabilidad y resolución sistemática.

# Matriz de Impedimentos

| Código: IMP0-01 |  |
| --- | --- |
| Fecha de Detección | Semana 4 (Día 7 de ejecución) |
| Tipo de Impedimento | Técnico / Arquitectura de Datos |
| Severidad | Alta |
| Impacto en el Sprint | Detención temporal de las pruebas de integración en el entorno de Staging debido a discrepancias entre las estructuras de datos preexistentes y las nuevas definiciones relacionales en PostgreSQL (Supabase). |
| Descripción detallada | Durante la ejecución de las sentencias DDL en el SQL Editor de Supabase, se generó un fallo de compatibilidad en la aplicación cliente al no coincidir los tipos de identificador y existir dependencias circulares no resueltas en tablas de transacciones y billeteras. Esto provocó errores 500 y caídas en las vistas de prueba desplegadas en staging-app.kyovantage.cl. |
| Responsable de Gestión | Nicolás Vargas y Bruno Seguel (reestructuración del DDL, normalización y aplicación de claves foráneas). |
| Acción de Mitigación / Resolución | - Se aisló el fallo exclusivamente en la instancia Sandbox de Staging, protegiendo la integridad del entorno de Producción. - Se reescribió el script DDL asegurando la secuencia correcta de creación (DROP TABLE IF EXISTS en orden inverso de claves foráneas). - Se unificó el uso de identificadores universales (UUID) mediante la extensión pgcrypto / uuid-ossp de PostgreSQL. - Se incorporó una política de generación de seed data controlada para pruebas futuras, acuerdo formalizado en la Retrospectiva del Sprint. |
| Fecha de Cierre | Semana 4 (Día 9 de ejecución). |
| Estado | Cerrado / Resuelto. |