Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Kyo Vantage |
| --- | --- |
| Proyecto | Kyo Vantage — Plataforma de Gestión Financiera Inteligente. |

Información de la reunión:

| Lugar | Sala de reunión de capstone / Sala de reunión virtual |
| --- | --- |
| Fecha | Semana 4 de ejecución (Cierre Sprint 0) |
| Número de iteración / sprint | Sprint 0 — Cimientos Técnicos y Reestructuración BD |
| Personas convocadas a la reunión | - Ángel Gómez (Dev Team - IA), - Bruno Seguel (Scrum Master &amp; Dev Team - QA / Documentación) - Nicolás Vargas (PO - Dev Team - Arquitectura / Fullstack) |
| Personas que asistieron a la reunión | - Ángel Gómez (Dev Team - IA), - Bruno Seguel (Scrum Master &amp; Dev Team - QA / Documentación) - Nicolás Vargas (PO - Dev Team - Arquitectura / Fullstack) |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Definición y cierre exitoso del Hito 1 conforme a la Carta Gantt y matriz de requerimientos. - Desacoplamiento efectivo de infraestructura y subdominios en Vercel, estableciendo el aislamiento riguroso entre Staging (staging.kyovantage.cl / staging-app.kyovantage.cl) y Producción (kyovantage.cl / app.kyovantage.cl). - Reestructuración y modelado relacional completo de la base de datos en Supabase (PostgreSQL). - Configuración inicial del repositorio central, acuerdos de ramas (Git Flow), convenciones de commits y tableros Kanban para el seguimiento ágil. | - Fallo de la aplicación asociado a cambios en la estructura de la base de datos. Incidencia identificada y pendiente de resolución. | - Generar scripts automatizados de seed data en la base de datos de Sandbox (QA & Testing) para acelerar las pruebas en los sprints de desarrollo funcional. - Implementar pruebas progresivas durante la reconstrucción de la plataforma, verificando la compatibilidad de los módulos y funcionalidades con la nueva estructura de la base de datos. Se revisará la disponibilidad e integridad de los datos antes de integrar cada componente, con el objetivo de prevenir errores, falta de respuesta o caídas de la aplicación. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.