# Acta de Sprint Review y Demostración (Sprint 0)

# Datos de la Sesión

| Proyecto | Kyo Vantage - Plataforma de Gestión Financiera Inteligente. |
| --- | --- |
| Iteración | Sprint 0 - Hito 1: Proyecto e Infraestructura Base Definidos |
| Fecha de la Reunión | Cierre de Semana 4 (Fin del Sprint 0) |
| Asistentes | - Nicolás Vargas (Product Owner / Dev Team) - Bruno Seguel (Scrum Master / QA) - Ángel Gómez (Dev Team / Integración) |

# Objetivo de la Revisión (Sprint Goal Validation)

Inspeccionar el incremento técnico de infraestructura y validar el cumplimiento de los Criterios de Aceptación de la historia HU-04: Aislamiento e Infraestructura Staging, comprobando la separación efectiva de entornos y la disponibilidad del motor relacional en Supabase.

# Demostración del Entregable Técnico (Incremento de Software)

Durante la sesión, el equipo técnico realizó las siguientes comprobaciones en vivo:

- Resolución DNS y Certificados HTTPS: Se comprobó que el subdominio kyovantage.cl y el subdominio de pruebas staging-app.kyovantage.cl resuelven adecuadamente hacia Vercel con certificados TLS activos y sin colisiones de enrutamiento.

- Aislamiento Multientorno en Vercel: Se evidenció la existencia de dos proyectos independientes configurados con variables de entorno segregadas (VITE_SUPABASE_URL y llaves de acceso anónimas dirigidas a bases de datos distintas).

- Despliegue del Esquema Relacional: Se verificó en la consola administrativa de Supabase la creación íntegra de las tablas maestras, restricciones de clave foránea y tipos de datos requeridos para el soporte transaccional y financiero.

- Pruebas de Conectividad Cliente-Servidor: Se verificó que una petición HTTP emitida desde el cliente web hacia Supabase responde con código 200 OK, validando el canal de comunicación seguro.

# Evaluación de Cumplimiento de Historias y Tareas

| Código | Tarea / Historia | Responsable | Tiempo Est. ¦ Real |  | Criterio de Aceptación | Dictamen PO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP0-01 | Configuración DNS en NIC Chile y Vercel | Nicolás Vargas | 6h | 6h | Subdominios independientes activos con HTTPS. | Aprobado |
| SP0-02 | Aislamiento Staging/Prod en Vercel | Nicolás Vargas | 6h | 6h | Variables de entorno separadas por ambiente. | Aprobado |
| SP0-03 | Reestructuración de BD en Supabase | - Nicolás Vargas. -Bruno Seguel. | 12h | 12h | Esquema relacional normalizado y ejecutable sin errores. | Aprobado |
| SP0-04 | Validación de conectividad y pruebas de humo | Ángel Gómez | 6h | 6h | Respuestas 200 OK y acceso verificado a BD. | Aprobado |
| Total |  |  | 30h | 30h | Cumplimiento del 100% de la capacidad comprometida. | Aceptado |

# Conclusiones y Aprobación del Incremento

- Cumplimiento del Sprint Goal: 100% alcanzado. Se da por completado formalmente el Hito 1: Proyecto e Infraestructura Base Definidos.

- Decisión del Product Owner: Se acepta el incremento técnico presentado. La infraestructura queda declarada apta y liberada para iniciar el desarrollo funcional y la migración SPA en el Sprint 1.

| # ACTA DE CONFORMIDAD Y APROBACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Por medio del presente documento, el Product Owner declara haber inspeccionado el incremento técnico desarrollado durante el Sprint 0 correspondiente al Hito 1 ("Proyecto e Infraestructura Base Definidos"). Se constata el cumplimiento satisfactorio de los criterios de aceptación técnicos y se autoriza el paso al Sprint 1 ("Migración SPA y Núcleo Transaccional"). |  |  |
| ______________________ Nicolás Vargas Product Owner & Lead Developer Kyo Vantage - Plataforma de Gestión Financiera Inteligente. |  | ______________________ Bruno Seguel Scrum Master & QA / Documentación Kyo Vantage - Plataforma de Gestión Financiera Inteligente. |
|  | ______________________ Ángel Gómez Dev Team / IA & Integración Kyo Vantage - Plataforma de Gestión Financiera Inteligente. |  |