# Acta de Sprint Review y Demostración (Sprint 1)

# Datos de la Sesión

| Proyecto | Kyo Vantage - Plataforma de Gestión Financiera Inteligente. |
| --- | --- |
| Iteración | Sprint 1 - Hito 2: Core Funcional Unificado en SPA |
| Fecha de la Reunión | Cierre de Semana 7 (Fin del Sprint 1) |
| Asistentes | - Nicolás Vargas (Product Owner / Dev Team) - Bruno Seguel (Scrum Master / QA) - Ángel Gómez (Dev Team / Integración) |

# Objetivo de la Revisión (Sprint Goal Validation)

Inspeccionar el incremento funcional desarrollado durante el Sprint 1 y validar el cumplimiento de los Criterios de Aceptación de las historias HU-01, HU-02a, HU-02b y HU-03, comprobando la migración exitosa del stack base a React 19 + Vite, el enrutamiento SPA protegido por sesión (Root Guard) y la consolidación funcional del módulo de Billetera (cuentas, tarjetas de crédito y planificación financiera).

# Demostración del Entregable Técnico (Incremento de Software)

Durante la sesión, el equipo técnico realizó las siguientes comprobaciones en vivo:

- Migración y Saneamiento del Stack Base (SP1-01): se comprobó la migración completa del proyecto a React 19 con Vite (App Shell), la depuración de dependencias obsoletas en package.json y la regeneración de tipos desde Supabase (database.types.ts).

- Enrutamiento SPA y Root Guard de Sesión (SP1-02): se evidenció una navegación fluida tipo SPA sin recargas de página, con protección de vistas privadas mediante Root Guard y persistencia de sesión validada al recargar el navegador.

- Fusión de Interfaces en Módulo de Billetera Unificada (SP1-03): se verificó la vista /wallet, que consolida cuentas bancarias y tarjetas de crédito en una sola interfaz; se confirmó la resolución del impedimento IMP-01 (bucle infinito de carga en el enrutador) registrado en el Log de Impedimentos.

- Reingeniería de Formularios de Billetera (SP1-04): se comprobó que los formularios de alta quedaron conectados a la lista de plantillas bancarias, con badges visuales de tarjetas (marca y barra de cupo utilizado) y experiencia validada en dispositivos móviles.

- Servicios de Datos Reactivos y Caché en Memoria (SP1-05): se auditaron las llamadas de red del módulo de Billetera, confirmando cero consultas repetidas y un consumo acumulado de 34 horas reales sobre las 52 horas estimadas para el sprint.

- Fusión de Interfaces en Módulo de Planificación Unificada (SP1-06): se verificó la vista /planning con los componentes de presupuestos por categoría y metas de ahorro ya unificados y funcionales. Queda pendiente como mejora continua el pulido visual/UI de esta vista, a abordar en el Sprint 2.

- Integración de Presupuestos y Metas (SP1-07): se demostró en vivo el semáforo de presupuesto, comprobando que ante un límite definido por el usuario en una categoría, el front-end responde correctamente cambiando de estado; se verificó también el seguimiento de progreso de las metas de ahorro.

- Verificación E2E del Core SPA y Compilación de Entrega (SP1-08): se ejecutaron pruebas manuales de extremo a extremo sobre el Core SPA unificado, confirmando que el build de entrega correspondiente al Hito 2 compiló sin errores.

# Evaluación de Cumplimiento de Historias y Tareas

| Código | Tarea / Historia | Responsable | Tiempo Est. ¦ Real |  | Criterio de Aceptación | Dictamen PO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP0-01 | HU-01: Migración y saneamiento del stack base a React 19 / Vite | Nicolás Vargas | 6h | 6h | Stack migrado sin errores, dependencias obsoletas depuradas, tipos de Supabase regenerados (database.types.ts). | Aprobado |
| SP0-02 | Enrutamiento SPA y arquitectura de Root Guard de sesión | Nicolás Vargas | 6h | 6h | Navegación fluida sin recargas de página, sesión persiste al recargar, rutas privadas protegidas. | Aprobado |
| SP0-03 | HU-02a: Fusión de interfaces en Módulo de Billetera Unificada (/wallet) | Bruno Seguel | 8h | 8h | Vista unificada de cuentas bancarias y tarjetas de crédito, funcional. Impedimento IMP-01 resuelto. | Aprobado |
| SP0-04 | Reingeniería de formularios de alta de Billetera según lista de plantillas | Nicolás Vargas | 8h | 8h | Formularios conectados a plantillas bancarias, experiencia validada en dispositivos móviles. | Aprobado |
| SP0-05 | HU-02b: Servicios de datos reactivos y gestión de caché en memoria de Billetera | Nicolás Vargas | 6h | 6h | Balance general refleja saldos en tiempo real, cero consultas repetidas confirmadas en auditoría de red. | Aprobado |
| SP0-06 | Fusión de interfaces en Módulo de Planificación Unificada (/planning) | Ángel Gómez / Bruno Seguel | 8h | 8h | Vista unificada de presupuestos por categoría y metas de ahorro, con sus respectivos componentes integrados. Funcionalidad completa, pulido visual/UI queda como mejora continua para Sprint 2. | Aprobado |
| SP0-07 | HU-03: Integración funcional de Presupuestos (semáforo) y Metas (progreso) | Ángel Gómez | 6h | 6h | Semáforo de presupuesto responde correctamente al límite definido por el usuario en cada categoría; metas de ahorro con seguimiento de progreso operativo. | Aprobado |
| SP0-08 | Verificación E2E del Core SPA unificado y compilación de entrega (Hito 2) | Ángel Gómez / Bruno Seguel / Nicolás Vargas | 4h | 4h | Pruebas E2E manuales ejecutadas sobre el Core SPA unificado; build de entrega compiló sin errores. | Aprobado |
| Total |  |  | 52h | 52h | Cumplimiento del 100% de la capacidad comprometida. | Aprobado |

# Conclusiones y Aprobación del Incremento

- Cumplimiento del Sprint Goal: 100% alcanzado. Se da por completado formalmente el Hito 2: Cora Funcional Unificado en SPA.

- Decisión del Product Owner: Se acepta parcialmente el incremento funcional presentado. El módulo principal queda aprobado y liberado en Staging; sin embargo, durante la revisión se detectó la necesidad de incorporar una vista de administrador que no estaba contemplada inicialmente en la Carta Gantt. Procediendo a actualizar la Carta Gantt del proyecto para incorporar este nuevo alcance y ajustar los plazos correspondientes.

| # ACTA DE CONFORMIDAD Y APROBACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Por medio del presente documento, el Product Owner declara haber inspeccionado el incremento técnico desarrollado durante el Sprint 1 correspondiente al Hito 2 ("Core Funcional Unificado en SPA"). Se constata el cumplimiento satisfactorio de los criterios de aceptación técnicos y se autoriza el paso al Sprint 2 ("Agenda Financiera, Dashboard & Web Push"). |  |  |
| ______________________ Nicolás Vargas Product Owner & Lead Developer Kyo Vantage - Plataforma de Gestión Financiera Inteligente. |  | ______________________ Bruno Seguel Scrum Master & QA / Documentación Kyo Vantage - Plataforma de Gestión Financiera Inteligente. |
|  | ______________________ Ángel Gómez Dev Team / IA & Integración Kyo Vantage - Plataforma de Gestión Financiera Inteligente. |  |