# Acta de Sprint Review y Demostración (Sprint 2)

# Datos de la Sesión

| Proyecto | Kyo Vantage - Plataforma de Gestión Financiera Inteligente. |
| --- | --- |
| Iteración | Sprint 2 — Hito 3: Agenda Financiera, Dashboard e Integración PWA |
| Fecha de la Reunión | Cierre de Semana 10 (día 21 del Sprint 2; semanas S8–S10) |
| Asistentes | - Nicolás Vargas (Product Owner / Dev Team) - Bruno Seguel (Scrum Master / QA) - Ángel Gómez (Dev Team / Integración) |

# Objetivo de la Revisión (Sprint Goal Validation)

Inspeccionar y validar el incremento del Sprint 2 correspondiente al Hito 3, verificando las historias HU-05 (Agenda Financiera), HU-06 (disponibilidad neta), HU-07 (PWA y notificaciones) y HU-08 (administración), así como el cumplimiento de las 14 tareas SP2-01 a SP2-14. Se revisan la integración en staging, los criterios de aceptación y la resolución del impedimento IMP2-01.

# Demostración del Entregable Técnico (Incremento de Software)

1. Agenda Financiera (SP2-01, SP2-02 y SP2-07): adaptación de plantillas recurrentes a cuentas normalizadas, calendario interactivo en /agenda y acciones para marcar compromisos como pagados y generar transacciones.

2. Dashboard financiero (SP2-05 y SP2-06): servicio de proyección de compromisos e incorporación del indicador de disponibilidad neta, calculada considerando los saldos y gastos pendientes de la Agenda.

3. Administración (SP2-03, SP2-04 y SP2-11 a SP2-13): acceso por roles, consola de bancos y plantillas, gestión de usuarios y perfiles, control de lista de espera (waitlist) y monitoreo de métricas y salud de la plataforma.

4. Rendimiento y PWA (SP2-08 a SP2-10): Service Worker y estrategia de caché offline, optimización de consultas/prefetching/índices y notificaciones Web Push en el cliente; la retrospectiva recomienda mejorar la alternativa para navegadores restrictivos.

5. Estabilización (SP2-14): revisión de staging y cierre técnico del Hito 3. Se verificó la corrección de IMP2-01, que provocaba pantallas vacías en /agenda, mediante ajustes del router, migraciones PostgreSQL y actualización de caché PostgREST.

# Evaluación de Cumplimiento de Historias y Tareas

| Código | Tarea / Historia | Responsable | Tiempo Est. ¦ Real |  | Criterio de Aceptación | Dictamen PO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP2-01 | [SP2-01] Adaptación de plantillas recurrentes a cuentas normalizadas | Bruno Seguel | 6 h | 6 h | Plantillas recurrentes vinculadas a cuentas normalizadas; estados y fecha de generación almacenados correctamente en PostgreSQL. | Aprobado |
| SP2-02 | [SP2-02] Interfaz interactiva de Agenda y Calendario en /agenda | Bruno Seguel | 8 h | 8 h | Ruta /agenda carga el calendario, permite navegar por meses y visualiza cobros y pagos recurrentes sin pantallas vacías; IMP2-01 resuelto. | Aprobado |
| SP2-03 | [SP2-03] Configuración de roles y seguridad para acceso administrativo | Nicolas Vargas | 6 h | 6 h | Acceso administrativo limitado a usuarios con permisos autorizados; las vistas protegidas rechazan accesos sin privilegios. | Aprobado |
| SP2-04 | [SP2-04] Consola de Administración (Admin View): Catálogo de Bancos y Plantillas | Nicolas Vargas | 8 h | 8 h | Consola administrativa permite consultar, crear, modificar y gestionar bancos y plantillas mediante operaciones CRUD. | Aprobado |
| SP2-05 | [SP2-05] Servicio de proyección de compromisos y buffer de disponibilidad | Nicolas Vargas | 6 h | 6 h | Servicio calcula compromisos financieros futuros y buffer de disponibilidad con datos consistentes de la Agenda. | Aprobado |
| SP2-06 | [SP2-06] Integración del widget de disponibilidad neta en Dashboard | Nicolas Vargas | 8 h | 8 h | Dashboard presenta disponibilidad neta calculada a partir del saldo y los gastos pendientes registrados en Agenda. | Aprobado |
| SP2-07 | [SP2-07] Acciones rápidas de Agenda: Marcar pagado y generación de transacciones | Angel Gomez | 8 h | 8 h | Agenda permite marcar compromisos como pagados y generar la transacción correspondiente sin duplicar registros. | Aprobado |
| SP2-08 | [SP2-08] Configuración de Service Worker y estrategia de caché offline | Bruno Seguel | 6 h | 6 h | Service Worker registrado y estrategia de caché de la PWA configurada para los recursos previstos en modo offline. | Aprobado |
| SP2-09 | [SP2-09] Optimización de queries, prefetching e índices de alto rendimiento para Agenda y Cuentas | Nicolás Vargas | 8 h | 8 h | Consultas de Agenda y Cuentas optimizadas con prefetching e índices; carga y recuperación de datos verificadas en staging. | Aprobado |
| SP2-10 | [SP2-10] Infraestructura de notificaciones Web Push en cliente | Bruno Seguel | 6 h | 6 h | Cliente integra suscripción y recepción de notificaciones Web Push en navegadores compatibles; restricciones quedan identificadas como mejora. | Aprobado |
| SP2-11 | [SP2-11] Panel Administrativo: Gestión y moderación de usuarios y perfiles | Nicolas Vargas | 8 h | 8 h | Panel administrativo permite consultar y gestionar usuarios y perfiles de acuerdo con sus permisos. | Aprobado |
| SP2-12 | [SP2-12] Panel Administrativo: Control y monitoreo de lista de espera (Waitlist) | Angel Gomez | 8 h | 8 h | Panel administrativo permite visualizar, controlar y actualizar los registros de la lista de espera (waitlist). | Aprobado |
| SP2-13 | [SP2-13] Panel Administrativo: Monitoreo de métricas y salud de la plataforma | Bruno Seguel | 8 h | 8 h | Panel administrativo presenta métricas y datos de salud de la plataforma para facilitar su seguimiento. | Aprobado |
| SP2-14 | [SP2-14] Buffer de estabilización, revisión de staging y cierre técnico de Hito 3 | Angel Gomez, Bruno Seguel, Nicolas Vargas. | 6 h | 6 h | Pruebas de integración y revisión de staging completadas; incidencias críticas cerradas y entregables del Hito 3 preparados para revisión. | Aprobado |
| Total | 14 tareas | Equipo Scrum | 100 h | 100 h | 14 tareas completadas; Hito 3 cerrado. | Aprobado |

# Conclusiones y Aprobación del Incremento

- Cumplimiento del Sprint Goal: Hito 3 (Agenda Financiera, Dashboard e Integración PWA) completado; las 14 tareas SP2-01 a SP2-14 figuran como completadas en el Sprint Backlog.

- Control del trabajo: 100 horas estimadas y distribuidas en los 21 días del sprint. El valor de 100 horas reales se consigna como cierre de la planificación; debe contrastarse con los consumos diarios antes de utilizarlo como registro de tiempo efectivamente ejecutado.

- Impedimentos: IMP2-01, incidente de enrutamiento y renderizado en /agenda, cerrado en la semana 9 y validado en staging.

- Decisión del Product Owner: Nicolás Vargas aprobó el incremento del Sprint 2, según confirmación del equipo. Se autoriza continuar con la siguiente iteración.

- Mejora continua: implementar un flujo alternativo cuando Web Push esté restringido y optimizar el cálculo de saldos y la caché del Dashboard con TanStack Query.

| # ACTA DE CONFORMIDAD Y APROBACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Por medio del presente documento, el Product Owner declara haber inspeccionado y aprobado el incremento desarrollado durante el Sprint 2, correspondiente al Hito 3 («Agenda Financiera, Dashboard e Integración PWA»). Se deja constancia del cierre de las 14 tareas SP2-01 a SP2-14, la resolución del impedimento IMP2-01 y la autorización para avanzar a la siguiente iteración. Las firmas conservadas en esta plantilla no se modifican. |  |  |
| ______________________ Nicolás Vargas Product Owner & Lead Developer Kyo Vantage - Plataforma de Gestión Financiera Inteligente. |  | ______________________ Bruno Seguel Scrum Master & QA / Documentación Kyo Vantage - Plataforma de Gestión Financiera Inteligente. |
|  | ______________________ Ángel Gómez Dev Team / IA & Integración Kyo Vantage - Plataforma de Gestión Financiera Inteligente. |  |